모바일 앱 프로그래밍 3팀 회의록 5차

|  |  |
| --- | --- |
| 팀번호 | 3 |
| 일시 | 2021.11.26(목) 19:00~20:00 |
| 회의장소 | 쪽문 카페 |
| 참석인원 | 최예린,최원태,송종근,송나민(4) |
| 주요안건 | 각자 진행 상황,앞으로 계획 |
| 내용 |  |
| \*이전 회의  각자 할 일   1. 최예린 : 제공하는 API를 받아와서 보여주는 앱 예시 조사, 차후 구현 예정   <https://whyprogrammer.tistory.com/591>   1. 송종근 : 구글->카카오 지도 조사, 현재 구현 중 2. 최원태 : 피그마 프로토타입,디자인, 피그마->xml파일 3. 송나민 : 클론코딩 구글 로그인(firebase), 탭바 구현 4. 진행 상황 5. 최예린 : api 6. 송종근 : 구글 지도 구현 7. 최원태 : 기능 명세서 작성,디자인 8. 송나민 : firebase storage로 이미지 저장 구현중 9. 추가사항   각자 구현한 결과물을 공유(zip 파일)   1. 이후 할 일   최예린 : 홈화면 행사정보 출력 구현(open api)  송종근 : 홈화면 행사정보 출력 구현(open api)  최원태 : 1. 업로드 버튼 생성 ( 카메라 - > 앨범 -> 사진 올리기  - 카메라 icon 생성  - 앨범 페이지 생성  - 사진 코멘트 및 사진 올리는 페이지 생성  2. 메뉴 창 'Search' -> 'Feed' 로 교체  - Feed UI 생성  - 인스타 그램 Feed 참고  3. 최대한 Figma와 비슷하게 코드작업  송나민 : firebase storage로 이미지 저장, 클론코딩 | |
|  | |