모바일 앱 프로그래밍 3팀 회의록 7차

|  |  |
| --- | --- |
| 팀번호 | 3 |
| 일시 | 2021.12.06(월) 19:00~20:30 |
| 회의장소 | 쪽문 카페 |
| 참석인원 | 최예린,최원태,송종근,송나민(4) |
| 주요안건 |  |
| 내용 |  |
| \*이전 회의  최예린 : 데이터 전처리, firebase database에 전처리된 데이터 입력  송종근 : 구글맵 세부기능 코드 조사, 클론코딩 코드 공부  최원태 : 최대한 Figma와 비슷하게 코드작업, 자동 슬라이드로 이미지 보여주는 시각효과 코딩  송나민 : firebase storage에서 이미지와 데이터 가져와서 인스타그램  게시글 형식(recyclerview)으로 불러옴, 클론코딩     1. Firebase의 데이터 구조를 변경함:   -exhibition\_name(전시 제목) //기존에는 userId 필드에 임시로 작성했으나  root계정과 일반 계정을 구분하게 되면서 추가함.  -lat, lon(위도, 경도)  -location\_name(전시관 이름)  -rootoruser(게시글 업로드한 사용자가 Root계정인가 일반 User인가)  필드를 추가함   1. 구글맵에 전시관 위치를 표시하는 마크 한 개 띄우기 : 완료  * 12/07 모임에서 여러 개의 전시관 위치를 표시하는 기능을 구현할 예정  1. 최종 발표 준비   최종 발표에 필요한 것   1. 중간발표 피드백: 기술/시장조사 내용 추가   최원태 : 해당 내용 조사 완료 , 정리해서 github에 upload예정   1. 기술문서: 좀 더 세부적인 기술 구현 사항  * 팀원들이 각자 자신이 구현한 내용을 12/08까지 작성 예정(참고 소스와 링크 포함하기) * 작성 후 합쳐서 제출  1. 데모 동영상  * 12/08 구현 완료 후 앱을 기기에 다운받은 후 촬영(속도문제로 인해)  1. 향후 예정 2. 회의 일정: 12/07 화 임시 회의 : 지도 세부사항 구현을 위해 만남 3. 회의 일정: 12/08 수 비대면 회의 : 최종 발표, 제출 서류(기술문서, 등),   동영상 제작   1. 각자 할 일   -송나민: 클론코딩 코드에 주석추가와 디자인 요소 추가 변경  , 12/07 임시회의에서 지도 구현  -최예린: 바뀐 데이터 구조에대한 api 데이터 전처리, 12/07 회의 참가  -최원태: XML 디자인을 클론코딩 코드에 합치기  -송종근: 클론 코딩 코드 공부, 12/07 임시회의에서 지도 구현 | |
|  | |